Договор об оказании услуг №25

на зимнее содержание автомобильных дорог, улиц, переулков

муниципального образования «Соколовское»

| Д. Соколовка | «30» декабря 2013 года |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования «Соколовское», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы Лихачевой Любовь Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СХП «Мир» отделение №1, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Сомова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора. Общие положения

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по зимнему содержанию автомобильных дорог, улиц, переулков  (далее – работы), в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1) и локального сметного расчета (Приложение №2), а Муниципальный заказчик в свою очередь обязуется принять выполненные с надлежащим качеством работы и оплатить их.

1.2. Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Сарапульский район, муниципальное образование «Соколовское»(в соответствии с техническим заданием).

1.3. Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с настоящим договором и обеспечивает Муниципальному заказчику надлежащие условия для осуществления контроля за их выполнением, работы осуществляются собственными силами Подрядчика.

1.4. Срок выполнения работ устанавливается:

-  На период с 1 января 2014 г по 31 декабря 2014г .

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику 14200,00 (Четырнадцать тысяч двести) рублей 00 копейки, без НДС.

2.2. Оплата производится из средств местного бюджета.

2.3. Порядок расчета за выполненные работы: безналичный расчет.

Оплата производится в следующем порядке:

1) Авансирование не предусмотрено.

2) Оплата осуществляется по факту выполнения работ (счет-фактура, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – Акт о приемке выполненных работ), в течение 20 банковских дней.

2.4. Цена настоящего договора является твердой и изменению не подлежит. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

2.5. В случае уменьшения уполномоченными государственными или муниципальными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему договору, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия (объемы) работ.

2.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачивается Подрядчиком за свой счет.

3. Требования к выполняемым  работам

3.1. К качеству выполняемых работ предъявляются требования:

- работы должны производиться в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиП, ГОСТ и других нормативно-правовых актов по качеству;

- в случае нанесения ущерба Муниципальному заказчику все расходы по возмещению ущерба несет Подрядчик;

- все обнаруженные дефекты должны устраняться Подрядчиком или его представителем в установленный Муниципальным заказчиком срок;

- подрядчик должен предоставить контактный телефон, по которому Муниципальный заказчик мог информировать квалифицированный персонал Подрядчика или его представителя о дефектах выполненных работ;

- во время срока гарантийного обслуживания все обнаруженные дефекты должны устраняться Подрядчиком в согласованный сторонами срок, но не более 3 календарных дней.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Подрядчик своими силами выполняет работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, после завершения работ Подрядчик письменно уведомляет Муниципального заказчика о факте выполнения работ и предоставляет Муниципальному заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах, копии путевых листов.

4.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Муниципальный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему договору на предмет соответствия их объему, качеству, требованиям, изложенным в настоящем договоре, и направляет Подрядчику подписанный Муниципальным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков (дефектов) и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Муниципальным заказчиком, устранить указанные недостатки (дефекты)/произвести доработки за свой счет.

4.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим договором, Муниципальный заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Рассмотрение и приемка результатов работ осуществляется уполномоченной Муниципальным заказчиком комиссией.

4.4. В случае получения от Муниципального заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков (дефектов), необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков (дефектов) и необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания, произвести доработки в установленные Муниципальным заказчиком сроки и передать Муниципальному заказчику отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Муниципальным заказчиком выполненных работ.

4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки (дефекты) и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков (дефектов)/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.2 Договора.

4.6. Подписанные Муниципальным заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненные работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат и предъявленных Подрядчиком  Муниципальному заказчику счета-фактуры и счета на оплату Цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. Права и обязанности  сторон

5.1. Подрядчик обязан:

- выполнить работы в соответствии с техническим заданием и передать Муниципальному заказчику их результаты в предусмотренный настоящим контрактом срок;

-  обеспечить надлежащее качество работ;

- своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи работ, устранять допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступления от технического задания или условий настоящего договора;

- незамедлительно информировать Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения работ;

- предоставлять Муниципальному заказчику, а по его требованию – третьим лицам, необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему договору, и создавать условия для проверки хода выполнения работ;

- вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта приема-передачи работ  принадлежащие Подрядчику  машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество;

- гарантировать качество выполненных работ в соответствии со статьей 714 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5.2. Подрядчик вправе требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ.

5.3. Муниципальный заказчик обязан:

- осуществить приемку выполненных работ;

- обеспечить необходимые условия для выполнения работ;

- своевременно произвести оплату работ, выполненных Подрядчиком.

5.4. Муниципальный заказчик вправе:

- осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов (в том числе требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

- определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и участвующих в приемке выполненных в соответствии с настоящим договором работ.

6. Распределение риска между сторонами

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения работ строительных и иных материалов, оборудования и инвентаря, а также результата выполненной работы до ее приемки Муниципальным заказчиком и в период гарантийного срока  несет Подрядчик.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы и  определяется в размере 2,5 процентов цены Договора.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, и  определяется в размере 10 процентов цены договора.

7.4.  Каждая из сторон освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, в случае если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на возможность исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту, и которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться справкой компетентного государственного органа.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно сроку действия таких обстоятельств, в случае если эти обстоятельства влияют на возможность исполнения сторонами своих обязательств в срок, установленный настоящим договором.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую сторону об их возникновении, виде и предполагаемом сроке действия.

8.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца со дня соответствующего уведомления, любая из сторон вправе потребовать расторжения настоящего договора по соглашению сторон без возмещения сторонами друг другу убытков, причиненных его расторжением.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения договора, разрешаются путем переговоров с оформлением необходимых документов.

10. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Муниципальному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Муниципального заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение  Подрядчиком подтверждения о его вручении Муниципального заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком  подтверждения о вручении Муниципальному заказчику указанного уведомления.

Решение  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления  Подрядчиком Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Муниципального заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

11. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

12.2. К отношениям сторон в части, неурегулированной настоящим договором, применяется законодательство Российской Федерации.

12.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и (или) обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.5. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение 1 – Техническое задание.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Соколовское» |
| --- | --- |
|  | Юридический адрес: 427996, Удмуртская Республика, Сарапульский район, д.Соколовка, ул Мира 6А Почтовый адрес: 427996, Удмуртская Республика, Сарапульский район, д.Соколовка, ул Мира 6А ИНН 1818006533 КПП 183801001 Р/с 40204810800000000253 банк: ГРКЦ НБ Банка России г. Ижевск БИК 049401001 тел. (34147) 70322 |
| Подрядчик | ООО «СХП «Мир» отделение №1 Юридический адрес: 427997, Удмуртская Республика, Сарапульский район, село Тарасово улица Школьная д.5 Почтовый адрес: 427997, Удмуртская Республика, Сарапульский район, село Тарасово улица Школьная д.5 ИНН 1818005956 КПП 183801001 Р/с 40702810468210100568 банк: Удмуртское Отделение №8618 г. Ижевск БИК 049401601 |

«Подрядчик»:				                «Муниципальный заказчик»:

ООО «СХП «Мир» отделение №1                              Администрация муниципального

образования «Соколовское»

______________   В .А. Сомов  	                                  ________________Л.В.Лихачева

(подпись)    (расшифровка подписи)                                          (подпись)      (расшифровка подписи)

м.п.                 				  		             м.п.

Приложение 1

к договору №25 3 от «30» декабря 2013 г.

| «Подрядчик» ООО «СХП «Мир» отделение №1 |  | «Муниципальный заказчик» Администрация муниципального образования «Соколовское» образования «Уральское» |
| --- | --- | --- |
| _________________ |  | ________________ |
| м.п. |  | м.п. |

Техническое задание

на оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог, улиц, переулков в границах муниципального образования «Соколовское»

| п/п | Перечень основных данных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Администрация муниципального образования «Соколовское» Сарапульского района Удмуртской республики. |
| 2 | Место оказания услуг | Автомобильные дороги: дорожные одежды, проезжие части, обочины, улицы, переулки в границах муниципального образования «Соколовское». |
| 3 | Виды услуг | - текущее содержание дорог и дорожных покрытий в границах муниципального образования «Соколовское» в зимний период согласно установленной периодичности-8 циклов (очистка улично-дорожной сети (автомобильные дороги, улицы, переулки) от снега и отвод паводковых вод с дорожного полотна). |
| 4 | Срок выполнения работ | Период с января 2014г после подписания договора обеими сторонами . |
| 5 | Характеристика объекта | Общая площадь автомобильных дорог составляет – 226 тыс. м², протяженность –5650м., из них: - автомобильные дороги 1 очередности обслуживания ( социальные объекты: детские сад, ФАП, остановке автобуса ); - автомобильные дороги 2 очередности обслуживания (проезд к забору воды для противопожарной безопасности ул Школьная) - автомобильные дороги 3 очередности обслуживания (улицы, переулки – не вошедшие в 1 и 2 очередность обслуживания). |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Требования, предъявляемые к содержанию территорий – Приложение № 1 к техническому заданию;

2. Перечень улиц, переулков, убираемых механизированным способом – Приложение № 2 к техническому заданию;

3. Периодичность работ по уборке улично-дорожной сети и допустимые показатели содержания – Приложение № 3 к техническому заданию.

Требования к качеству оказываемых услуг:

Содержание автомобильных дорог общего пользования по муниципальному образованию «Соколовское»:

Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования и элементов автомобильных дорог в течение срока действия муниципального контракта, с учетом сезона, в результате которого поддерживается их транспортно-эксплуатационное состояние в соответствии с требованиями:

· Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»;

· Федерального закона от 08.11.2007 № 257-Ф3 (в редакции от 22.09.2009) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»;

· ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- · Правил благоустройства территории муниципального образования «Соколовское»  утвержденных решением   Совета  Депутатов муниципального образования «Соколовское» от 12.02.2013 за №3/1.

· СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

Сроки и объемы оказания услуг по содержанию осуществляется в соответствии с:

· ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

· ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог».

Контроль за ходом оказания услуг: Контроль осуществляет Заказчик. Оценка качества содержания автомобильных дорог общего пользования  проводится путем визуального осмотра в процессе объезда территории поселения. Сдача-приемка работ (услуг) производится ежемесячно по акту.

При проверке качества оказания услуг предусматриваются следующие санкции:

· При несоответствии  объема  оказываемых услуг, определяемого в результате объезда и отраженного в акте осмотра (более чем на 50 % за отчетный период (своевременная уборка снега,  очистка обочин и т.д.), услуга оплате не подлежит. При необходимости по требованию Заказчика Подрядчик предоставляет необходимые первичные документы (накладные, путевые листы, акты освидетельствования проведения работ и т.д.).

Приложение № 1

к техническому заданию на оказание услуг

по содержанию автомобильных дорог,

улиц, переулков

в границах муниципального образования «Соколовское»

Требования, предъявляемые к содержанию территорий,

убираемых механизированным и ручным способом

| № п/п | Вид территории | Требования к содержанию территорий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проезжая часть | Поверхность должна содержаться без рыхлого снега, наледи. Окончание снегоочистки согласно ГОСТ Р 50597-93. Отвод паводковых вод с дорожного полотна, уход за участками дорог с пучинистыми слабыми грунтами. |
| 2 | Проезды, переулки | Поверхность должна содержаться без наледи. Не допускается образование снежного вала. |
| 3 | Заезды | Не допускается наличие рыхлого снега, снежных валов. |
| 4 | Пешеходные переходы | Содержание поверхности в чистом виде, без образовании наледи, не допускается наличие снежного вала. |
| 5 | Обочины | Должны быть очищены от рыхлого снега. Снежные валы должны располагаться не ближе 1 м от проезжей части. |
| 6 | Автобусные павильоны, посадочные площадки, автостоянки | Должны быть очищены от рыхлого снега, наледи. |

Приложение № 2

к техническому заданию на оказание услуг

по содержанию автомобильных дорог,

улиц, переулков

в границах муниципального образования «Соколовское»

Перечень улиц, переулков

убираемых механизированным и ручным способом

| № | Наименование улиц | Протяженность, м | Средняя ширина, м | Площадь, кв м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д.Соколовка | 5650 | 5,0 | 28250 |
| 2 | Дружбы | 2100 | 5,0 | 10500 |
| 3 | Школьная | 1000 | 5,0 | 5000 |
| 4 | Трактовая | 1000 | 5,0 | 5000 |
| 5 | Зеленая | 500 | 5,0 | 2500 |
| 6 | Пер Буденого | 250 | 5,0 | 1250 |
| 7 | Пер Трактовый | 200 | 5,0 | 1000 |
| 8 | Садовая | 600 | 5,0 | 3000 |

Приложение № 3

к техническому заданию на оказание услуг

по содержанию автомобильных дорог,

улиц, переулков

в границах муниципального образования «Соколовское»

Периодичность работ по уборке улично-дорожной сети

и допустимые показатели содержания

1. Общие положения

Регламент содержания автомобильных дорог (далее Регламент) разработан в целях реализации решения в соответствии с ГОСТом Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности движения», устанавливает порядок организации работ по санитарному содержанию территорий поселения, а также определяет критерии качества и своевременность их уборки.

Регламент является обязательным документом для исполнения физическим или юридическим лицом, независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности, признанным победителем в запросе котировок на исполнение муниципального контракта по зимнему содержанию дорог по Соколовскому сельскому  поселению.

2. Организация уборки территорий

2.1. Организация работ по зимнему содержанию дорог осуществляется в соответствии с требованиями Регламента.

2.2. Уборка проезжих частей дорог, остановок, тротуаров вдоль автодорог.

Перечень автомобильных дорог, улиц, переулков, подлежащих уборке, приводится в приложении № 2 к муниципальному контракту, очередность их уборки в зимний период года регулируется техническим заданием.

2.3. Зимняя уборка включает в себя технологические операции на территории первой, второй и третьей очереди.

Операции включают в себя:

· сгребание снега;

· раздвигание снежного вала на перекрестках, ;

· сбор случайного мусора.

· формирование снежных валов;

· перекидка или сдвигание на свободные территории ;

· скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

2.4.  Уборка снега срок, не более 6 часов с момента окончания снегопада. При обильных снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось.

В периоды длительных интенсивных снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега,  при этом должна быть исключена возможность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного снега допускается производить в течения всего дня.

Время, необходимое на сгребание, , формирование снежного вала и выполнение разрывов в валах снега на всех дорогах, обслуживаемых исполнителем, а также время, отведенное на выполнение этих работ после завершения снегопада, не должно превышать:

- 4 часов - для автомобильных дорог 1 очереди;

- 8 часов - для автомобильных дорог 2 очереди;

- 2-5 суток  - для автомобильных дорог 3 очереди.

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 10 см свежевыпавшего снега.

При непрекращающемся снегопаде количество технологических циклов (уборка) повторяют необходимое количество раз с привлечением организаций  и частных предпринимателей. Сгребание снега с проезжих частей дорог производится механизированным способом. Сгребание  производят в полосе движения, составляющей 100% от ширины проезжей части.

Раздвигание снежных  валов на перекрестках производится механизированным способом немедленно вслед за сгребанием.

Формирование снежных валов производится механизированным способом . Вал снега должен быть уложен с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1 м и давал возможность нормального движения общественного транспорта. Формирование снежных валов не допускается в следующих местах:

· на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне;

Скалывание льда и удаление снежно-ледяных накатов, как следствие нарушения технологии уборки или сроков проведения технологических операций, производится механическим, ручным или комбинированным способом. Эта технологическая операция применяется также во время оттепелей для отвода талых вод с проезжей части. На дорогах без ливневой канализации в местах снежно-ледяных накатов и скопления воды делают прорези к системам водоотведения поверхностных вод.