Сводный перечень наказов, поступивших в адрес администрации муниципального образования «Соколовское» от депутатов МО «Соколовское»

| Наказы | Полномочия | Ответственный | Сроки реализации | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Газификация улиц Дружбы, Школьной, Садовой 2.Капитальный ремонт тротуаров по ул. Мира, 40 лет Победы 3.Ремонт дорог по ул. Дружбы, 40 лет Победы, Садовой, Зеленой, Трактовой 4.Строительство досугового центра 5.Строительство стадиона и детской площадки 6.Строительство мостика с ул. Школьной к пер. Трактовому 7.Проведение дополнительного освещения по ул. Дружбы, пер. Трактовый, пер. Советский 8.Строительство дороги к стадиону 9.Строительство тротуара к остановке 10.Замена опор электропровода по ул. Мира, пер. Советскому 11.Строительство веранд на территории детского сада, Замена ограждения, пристрой к детскому саду 12.Ремонт памятника погибшим в ВОВ 13.Строительство детской площадки по ул. Садовой 14.Замена водопровода по ул. Советской | МО района МО «Соколовское» МО «Соколовское» МО района МО «Соколовское» МО «Соколовское» МО «Соколовское» МО «Соколовское» МО «Соколовское» МО «Соколовское» МО «Соколовское» МО «Соколовское» МО «Соколовское» МО «Соколовское» | Попов А.Ю. Лихачева Л.В. Лихачева Л.В. Лихачева Л.В. Попов А.Ю. Лихачева Л.В. Лихачева Л.В. Лихачева Л.В. Татаркин С.Н. Лихачева Л.В. Жигалова Г.Е. Лихачева Л.В. Сомов С.Л. Лихачева Л.В. Чулкова В.Л. Лихачева Л.В. Хорошавина Е.З. Лихачева Л.В. Сомов С.Л. Лихачева Л.В. Метелева О.Н. Лихачева Л.В. Попов А.Ю. | 2013-2015-гг. 2013-2015 гг. 2013-2015 гг. 2013-2015гг. 2012-2015 гг. 2013г. 2012-2013 гг. 2012-2013 гг. 2013-2015 гг. 2013-2015 гг. 2013-2015 гг. 2013-2015 гг. 2013-2015 гг. 2013-2014 гг. | Выполнено По ул. 40 лет Победы, частично по ул. Дружбы, ул. Школьной Выполнено строительство детской площадки и частично стадиона. Выполнено Выполнено По ул. Дружбы, пер Трактовый |